ESCOLA SENAI "DR. CELSO CHARURI" - UNIDADE SUMARÉ

CURSO TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

MATHEUS FARIA | LUCAS FERREIRA

CHRISTOPHER COIMBRA | CAUAN FAVERI

TERMO DE ABERTURA DE PROJETO:

GOLDEN PIG FINANCE

SUMARÉ

2026

ESCOLA SENAI "DR. CELSO CHARURI" - UNIDADE SUMARÉ

CURSO TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

MATHEUS FARIA

LUCAS FERREIRA

CHRISTOPHER COIMBRA

CAUAN FAVERI

TERMO DE ABERTURA DE PROJETO:

GOLDEN PIG FINANCE

Termo de abertura de projeto apresentado à escola SENAI “Dr. Celso Charuri” – Unidade Sumaré, como exigência para obtenção do título de técnico em Desenvolvimento de Sistemas.

Orientadores:

Prof. Izaias Maia Vieira;

SUMARÉ

2026

SUMÁRIO

1.	TEMA	3

2.	RESUMO	3

3.	INTRODUÇÃO	4

3.1.	JUSTIFICATIVAS	4

3.2.	PROBLEMATIZAÇÃO	4

4.	OBJETIVOS	5

4.1	OBJETIVOS GERAIS	5

4.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	5

5.	ESCOPO DO PROJETO	5

5.1	DESCRIÇÃO GERAL DA SOLUÇÃO	5

5.2	COMPONENTES DO SISTEMA	5

5.3	PLATAFORMA COMPUTACIONAIS	6

5.4	TECNOLOGIAS E FERRAMENTAS	7

6.	PREMISSAS E RESTRIÇÕES	7

7.	ANÁLISE DE RISCOS	7

8.	EQUIPE ENVOLVIDA	8

9.	METODOLOGIA DE GERENCIAMENTO DO PROJETO E CRONOGRAMA	8

10.	ORÇAMENTO	9

11.	BIBLIOGRAFIA	10

# TEMA

O projeto consiste no desenvolvimento de um aplicativo de gestão financeira integrado ao controle de estoque, voltado para micro e pequenos comércios. Como estudo de caso, será considerada uma loja de ferramentas que enfrenta dificuldades no acompanhamento do fluxo de caixa e na análise da rentabilidade de seus produtos.

O sistema terá como foco o registro das entradas e saídas de produtos, o controle dos custos de aquisição e o cálculo da margem de lucro, considerando que os preços de compra podem variar de acordo com os fornecedores.

A plataforma vai permitir a visualização de relatórios financeiros simplificados, como faturamento, lucro estimado e histórico de custos dos produtos, contribuindo para uma melhor compreensão da situação financeira do negócio.

Para fins de delimitação, o projeto será restrito ao controle financeiro básico e ao gerenciamento de estoque de pequenos comércios, não abrangendo integrações bancárias ou emissão de notas fiscais.

# RESUMO

Apresente um resumo do presente termo de abertura do projeto

Palavras Chave: Palavras principais do termo de abertura do projeto.

# INTRODUÇÃO

Introdução ao termo de abertura do projeto.

## JUSTIFICATIVAS

Muitas pessoas e pequenos empreendedores enfrentam dificuldades na gestão financeira de seus negócios devido à falta de ferramentas completas e eficientes. Grande parte dos sistemas disponíveis no mercado oferece apenas funções básicas, como o registro de entradas e saídas, sem possibilitar uma análise mais detalhada dos gastos, lucros e prejuízos.

Essa limitação dificulta a compreensão da real situação financeira, prejudicando o planejamento e a tomada de decisões. Sem uma visão clara de para onde o dinheiro está indo, torna-se mais difícil identificar desperdícios e oportunidades de economia.

Diante desse cenário, o aplicativo será desenvolvido com o objetivo de oferecer um controle financeiro mais completo, permitindo o registro de ganhos e despesas, além da categorização dos gastos (como alimentação, transporte, entre outros). Dessa forma, o usuário poderá acompanhar sua vida financeira de maneira mais organizada, clara e eficiente, contribuindo para decisões mais conscientes e um melhor controle dos recursos.

## PROBLEMATIZAÇÃO

O projeto surgiu com a dificuldade de uma loja que enfrenta sérios problemas na gestão de suas finanças, decorrentes da ausência de um controle estruturado sobre suas operações financeiras. Atualmente, o dono da loja não possui uma visão clara dos valores que entram e saem do caixa, nem mesmo consegue diferenciar de forma consistente as despesas fixas das variáveis.

Essa falta de organização impede o acompanhamento preciso da situação financeira ao longo do mês, resultando em incerteza quanto ao desempenho real do negócio. Ao final de cada período, ele não consegue determinar com exatidão se houve lucro ou prejuízo, nem identificar quais áreas estão consumindo mais recursos.

Como consequência, há uma sensação recorrente de perda financeira, causada principalmente pela ausência de rastreabilidade dos gastos e pela dificuldade em analisar o retorno sobre os investimentos realizados na loja. Essa situação compromete diretamente a capacidade de planejamento e tomada de decisão, levando a possíveis desperdícios e uso ineficiente do capital.

Além dos impactos no negócio, o descontrole financeiro reflete na vida pessoal dele, que passa a enfrentar dificuldades para equilibrar suas despesas domésticas, profissionais e de lazer. Esse cenário evidencia a necessidade de uma solução que permita maior controle, organização e visibilidade financeira, contribuindo para a sustentabilidade e crescimento da loja.

# OBJETIVOS

  - OBJETIVOS GERAIS

Desenvolver uma aplicação de controle financeiro que possibilite o registro e a categorização de receitas e despesas, permitindo ao usuário acompanhar sua situação financeira de forma organizada, identificar padrões de gastos e obter uma visão mais clara de suas finanças.

  - OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Registrar entradas e saídas de dinheiro.

Controlar o estoque e acompanhar a movimentação dos produtos.

Registrar os custos de compra, considerando variações de fornecedores.

Calcular automaticamente o lucro dos produtos.

Separar despesas fixas e variáveis.

Gerar relatórios simples, como de faturamento, lucro e custos.

Mostrar o fluxo de caixa de forma clara e simples.

Ajudar a identificar gastos desnecessários.

Melhorar o controle financeiro para apoiar decisões.

Contribuir para a organização financeira do negócio e do usuário.

# ESCOPO DO PROJETO

  - DESCRIÇÃO GERAL DA SOLUÇÃO

O sistema será disponibilizado por meio de interfaces Web e aplicações móveis (Mobile), garantindo multiplataforma aos usuários.

  - COMPONENTES DO SISTEMA

A solução é composta por um ecossistema tecnológico que integra o uso de Node.js para o back-end, com persistência de dados estruturada em MySQL e SQL Server. A interface do usuário é desenvolvida em React, garantindo a entrega em ambientes Web, Mobile e Desktop.

  - PLATAFORMA COMPUTACIONAIS

Será operada em ambientes Web e dispositivos móveis, oferecendo uma experiência contínua aos usuários. O diferencial tecnológico reside na integração de uma API de IA, responsável por fornecer recursos inteligentes e automatizados que potencializam as funcionalidades das interfaces de ponta, consolidando uma solução digital completa e moderna.

  - TECNOLOGIAS E FERRAMENTAS

| Camada | Tec./Ferr. | Finalidade |
| --- | --- | --- |
| Front-End | HTML, React, Javascript, Typescript | Utilizadas para criar a interface do projeto. |
| Back-End | React, NodeJS, Typescript, Javascript | Desenvolver a estrutura e o funcionamento da aplicação. |
| Banco de Dados | MySQL Workbench, SQL Server | Inserir e organizar as informações do sistema |
| Desenvolvedor Mobile | Android Studio, React, TypeScript | Implementar interfaces de interação com o usuário de dispositivos móveis. |

# PREMISSAS E RESTRIÇÕES

As premissas garantem as condições mínimas para execução do projeto, como disponibilidade de infraestrutura, orientação e fornecimento das regras de negócio.

Já as restrições estabelecem limites técnicos, legais e acadêmicos, como prazo, escopo reduzido e uso de tecnologias gratuitas, assegurando a viabilidade do projeto no contexto educacional.

Exemplo:
Premissas (o que se assume como verdade):

A equipe terá acesso aos servidores e banco de dados.

O cliente fornecerá as regras de negócio.

Restrições (limitações do projeto):

Prazo máximo de 4 meses para conclusão

Projeto acadêmico sem remuneração

Hospedagem deve ser gratuita ou com plano gratuito

# ANÁLISE DE RISCOS

Monte uma pequena tabela com risco, probabilidade, impacto, ação preventiva e plano de contingência.

# EQUIPE ENVOLVIDA

Lista os papéis e responsabilidades.

Exemplo:

| Papel | Nome | Responsabilidade |
| --- | --- | --- |
| Scrum Master | Lucas Silva Silva | Planejar e acompanhar o cronograma |
| Desenvolvedor Back-End | Ana Mariana | Implementar API’s em Node.js |
| Desenvolvedor Front-End | Teobaldo Souza | Implementar interfaces de interação com o usuário web |
| Desenvolvedor Mobile | Cássia Ramos | Implementar interfaces de interação com o usuário de dispositivos móveis. |
| Database Administrator | Júlio da Gaita | Implementar, monitorar e garantir a integridade dos dados no banco de dados. |
| Quality Assurance | Carlos Pace | Testar e garantir a qualidade do projeto |

# METODOLOGIA DE GERENCIAMENTO DO PROJETO E CRONOGRAMA

Descreva a metodologia utilizada no desenvolvimento do projeto: scrum, kanban etc.

Inclua como será o acompanhamento (ex.: reuniões semanais, sprints de 2 semanas).

Apresenta principais etapas e prazos estimados:

Exemplo:

| Etapa | Duração | Período |
| --- | --- | --- |
| Levantamento de requisitos | 1 semana | 27/07 – 03/08 |
| Desenvolvimento | 8 semanas | 04/08 – 01/11 |
| Testes e entrega | 4 semanas | 02/11 – 02/12 |

# ORÇAMENTO

Estima os custos com recursos humanos e materiais do projeto

# BIBLIOGRAFIA

Primária

WOJTYLA, Karol. Amor e responsabilidade. São Paulo: Cultor de Livros, 2016.

Secundária

BURGOS, Juan Manuel (org.). La filosofía personalista de Karol Wojtyla. 2. ed. Madrid: Palabra, 2011.

CANDIDO, Marcos. Karol Wojtyla um excursus para uma antropologia integral: antropologia e contexto atual. Curitiba: Appris, 2020.